PROJECT HISTORY  /  AI COLLABORATION

Personal Agent

AI 协作与项目演进全记录

从“个人 AI 目标复盘教练”到本地 Web Personal Agent

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

整理日期：2026-07-25
资料范围：GPT / DeepSeek / VS Code Agent / Codex / 当前源码与测试

# 资料说明与阅读方式

本文把历史 GPT/DeepSeek 对话、VS Code Agent 反馈、用户与 Codex 的连续协作，以及当前源码和测试结果整理为一份可阅读、可追溯的项目纪实。

| 资料来源 | 在本文中的作用 |
| --- | --- |
| 第一轮提示词 | 还原最初产品目标、技术栈和 MVP 拆分方式 |
| DeepSeek 阶段总结 | 还原定位、风险、优先级和消息通道选择 |
| Agent 运行反馈 | 区分代码完成、配置阻塞和真实可用性 |
| Codex 连续协作 | 记录 UI、API、Tool、Memory、测试与 Git 发布演进 |
| 当前源码与文档 | 核对最终结构、接口、测试和项目边界 |

说明：“第一轮结果.doc”为 WPS 快速保存旧格式，正文流无法直接恢复；本文使用同轮阶段总结与 Agent 反馈交叉还原，不把无法核验的内容写成确定事实。

# 文档说明

这份文件不是聊天原文的简单拼接，而是依据以下资料整理出的完整项目纪实：

第一轮给 GPT/DeepSeek 的开发提示词。

DeepSeek 对项目定位、MVP、问题与路线的阶段性总结。

VS Code Agent 对实际运行结果的反馈。

用户与 Codex 围绕 UI、前后端联动、Tool、Memory、启动脚本和 GitHub

发布的连续协作。

当前源码、自动化测试和项目文档所反映的最终实现。

第一轮结果.doc 是 WPS 快速保存的旧 Word 文件，正文流无法直接恢复； 同一轮的“阶段性概括”和“Agent 重反馈”已经记录其主要设计与实现结果，因此 本文通过这些关联记录还原该阶段。

本文的目标是回答四个问题：

这个项目最初想解决什么问题？

为什么技术方案和产品形态多次变化？

用户反馈如何推动系统从“代码骨架”走向“可用产品”？

当前项目已经做到什么，下一步还缺什么？

# 一、项目起点：目标驱动的主动教练

项目最初被定义为“个人 AI 目标复盘教练”，更长期的愿景是个人 AI 操作系统。它关注的不是一次性问答，而是用户长期目标、每日行动和持续反思。

最初设想的闭环是：

感知状态
  ↓
生成反思问题
  ↓
收集用户回复
  ↓
更新目标与计划
  ↓
进入下一轮

与普通待办清单或笔记软件相比，这个设想强调三点：

主动性：系统会定时提问，而不是等待用户想起记录。

连续性：历史信息会影响下一次提问和建议。

方向性：任务服务于长期目标，而不只是堆积零散事项。

DeepSeek 在第一轮总结中把项目的差异化概括为“目标驱动的主动反思代理”。 从产品价值看，它试图降低日常记录成本，让用户在真实使用中逐渐形成目标、 行动、反馈和复盘的循环。

# 二、第一版方案：Telegram + OpenAI + SQLite

## 2.1 初始技术方案

第一轮提示词把项目限定为一个简洁 MVP：

Python 3.11。

python-telegram-bot。

SQLite。

OpenAI API。

python-dotenv 与定时调度。

初始数据模型包含：

goals：长期目标。

tasks：目标对应的每周任务。

reflections：每日问题、用户回答和 AI 摘要。

初始交互流程是：

用户通过 /start 进入初始化。

输入 1～3 个长期目标。

设置每日提醒时间。

Bot 每天按目标提问。

用户回答后写入 SQLite。

周日调用 LLM 生成进展、阻碍和下周计划。

用户确认后更新下一周任务。

这一阶段明确“不做 Web/App UI、不做多用户、不做向量数据库”，目的是先 验证主动复盘是否真的有价值。

## 2.2 第一轮开发方式

用户把大需求拆成多个连续提示词：

初始化依赖、.env.example 和配置模块。

设计 SQLite 存储层。

创建 Telegram Bot 骨架。

增加每日定时提问。

生成 LLM 周报。

实现初始化状态机。

增加周报确认和任务更新。

这种“小步快跑、每次只做一个可测试增量”的方式，成为后续 AI 协作的 基础方法。

# 三、第一次现实碰撞：代码能跑，但产品没有活起来

VS Code Agent 的实际启动反馈暴露了第一个阻塞问题：

Python 依赖已经安装。

代码可以进入 Bot 初始化阶段。

启动被无效或缺失的 Telegram Token 阻塞。

OpenAI Key 和账户可用性同样是外部依赖。

这次反馈的重要意义是区分了两类问题：

代码问题：语法、导入、业务逻辑错误
运行问题：Token、Key、余额、网络和外部服务

Agent 判断当时的项目已经有较完整的 MVP 骨架，但还没有完成真实 Telegram 端到端验证。DeepSeek 随后给出 P0/P1/P2 修复清单：

P0：配置 Token、加载 .env、验证 LLM Key。

P1：真实走通初始化、定时任务和周报链路。

P2：改善帮助、错误提示、重复启动和输入引导。

这个阶段形成了一个重要认识：

“代码完成”不等于“产品可用”；能否稳定启动、完成真实交互并保存数据，
才是 MVP 的验收标准。

# 四、消息通道的调整：从外部平台走向本地

## 4.1 为什么放弃 Telegram

Telegram 方案需要 BotFather、真实 Token、网络连接和外部平台可用性。 对于一个只供个人使用的本地项目，这些成本反而阻碍了核心闭环验证。

DeepSeek 曾比较邮件、企业微信、个人微信、钉钉和飞书，并一度建议用邮件 作为低门槛替代。邮件方案虽然减少平台注册难度，但仍然需要 SMTP、IMAP、 授权码、收件箱轮询和网络稳定性。

## 4.2 最终转向本地控制台

后续 Agent 反馈显示，项目最终把消息通道改造成了本地控制台会话：

不再依赖 Telegram 或邮箱。

LocalChannel 负责本地消息。

模型层改为兼容 OpenAI 风格接口，并支持 DeepSeek。

Mock 模式允许在没有真实 API 时验证业务链路。

这一变化保留了目标、任务、日报和周报逻辑，同时移除了最影响自用验证的 外部通道依赖。

## 4.3 再次本地化：Ollama

随着项目继续演进，模型也从外部 API 转向本地 Ollama，默认使用 gemma3:12b。这使系统进一步满足：

不依赖付费 API。

原始数据留在本机。

模型配置可以在本地切换。

测试不依赖网络。

代价是本地模型生成速度受硬件影响，长回答、周回顾和每日分析可能需要更长 时间。用户明确选择继续使用大模型，而不是用规则或假数据替代生成质量。

# 五、从 MVP 脚本到分层 Personal Agent

项目逐步从根目录脚本迁移为 personal_agent/ 分层结构：

personal_agent/
  agent/         有限计划、风险、审核、执行
  analysis/      日报和周报
  application/   调度与工作流
  config/        运行配置
  core/          对话、上下文和 ChatToolRunner
  interfaces/    CLI、LocalChannel、Web/API
  llm/           Ollama 和兼容接口
  memory/        SQLite、日报、Evidence、候选和备份
  security/      Permission 与 Audit
  tools/         文件 Tool 和应用 Tool

旧代码移到 legacy/，正式业务逻辑只从 personal_agent 导入。

架构遵循以下依赖方向：

入口
  ↓
bootstrap
  ↓
interfaces / application
  ↓
agent / core / analysis
  ↓
LLM、Repository、Tool、Permission 抽象
  ↓
Ollama / SQLite / 本地文件系统

这个阶段的目标不再只是“增加功能”，而是避免模型、数据库、界面和业务逻辑 互相缠绕，为后续 Web UI 和 Tool 调用留下清晰边界。

# 六、数据可靠性：日报、Evidence 与长期记忆

## 6.1 每日摘要不只是模型作文

系统设计为次日处理前一天聊天，生成：

摘要。

进展。

模式。

情绪。

下一步行动。

可信度。

最小 Evidence。

日报中的 progress、obstacles 和 next_actions 必须由真实用户消息 支持。Evidence 保存原消息 ID、时间和逐字片段。

日报、Evidence、候选记忆和聊天清理位于同一事务。如果模型输出、证据校验 或数据库写入失败，事务回滚，原始聊天继续保留。

## 6.2 用户控制长期记忆

模型只能提出候选记忆，不能直接写入正式长期记忆。用户可以：

查看候选。

查看来源日期和 Evidence。

接受候选。

忽略候选。

在 CLI 中编辑、归档、过期或软删除记忆。

只有用户确认且状态为 active 的记忆才会进入后续对话上下文。

## 6.3 从“记忆页面没作用”到完整审核链路

在 UI 迭代中，用户多次指出：

前一天有聊天，但页面没有出现候选记忆。

无法查看已保存的长期记忆。

“记忆审核”只有空页面，没有关键操作。

最终联动包括：

Dashboard 返回每日摘要、待审核候选和正式记忆。

页面展示未分析日期。

用户可以补做未处理聊天分析。

接受或拒绝候选后自动刷新。

已确认记忆单独展示。

系统同时澄清一个重要语义：日报已经生成但候选列表为空，不一定是错误，也 可能表示模型没有发现值得跨天保留的信息。

# 七、Web UI：从参考图到真实产品界面

## 7.1 UI 目标

用户提供了一张“个人 AI 助手”参考图，希望界面安静、可信，而不是常见的 通用聊天产品。最终 UI 包含：

今日。

对话。

目标与任务。

回顾。

记忆。

设置。

视觉上采用左侧导航、卡片式 Dashboard、紫色主色、柔和背景和本地状态提示。

## 7.2 启动脚本的多轮修复

最初的一键脚本出现中文批处理乱码、命令被拆分和端口不一致。用户明确提出：

一个脚本负责启动项目。

一个脚本负责打开 UI。

两个脚本必须真正连接前后端。

最终形成：

启动项目.bat：检查环境和端口，启动后端及 Web API。

打开UI界面.bat：检查健康接口，必要时自动启动后端，再打开浏览器。

默认端口统一为 8765。

健康检查要求 service=personal-agent 且 api_version=7。

同时删除了错误的 python -m http.server 8080 文档说明。独立静态服务器 只能打开页面，不能提供 /api/*，这正是早期 501 和“本地服务连接失败” 的来源之一。

## 7.3 从“假按钮”到真实联动

用户逐项点击页面并指出不能使用的区域：

开始对话与智能对话入口重复。

任务“更多”按钮无响应。

管理任务、完整日报、本周进度按钮无响应。

生成本周回顾速度慢或无法生成。

添加目标、添加任务、设置和备份按钮只是样式。

这些反馈推动前端从静态原型改为真实 API 客户端。当前主要接口包括：

/api/dashboard

/api/chat

/api/goals

/api/tasks

/api/daily

/api/weekly

/api/memory/analyze

/api/memories/{id}/accept|reject

/api/settings/model

/api/settings/reminder

/api/backups

## 7.4 对话体验修正

用户指出聊天气泡宽度不稳定、用户和 AI 没有分列、返回页面时总停在顶部。 最终调整为：

用户消息靠右，AI 消息靠左。

气泡宽度随内容变化但保持最大宽度。

Enter 发送，Shift+Enter 换行。

发送后显示“处理中”状态。

返回聊天页面默认滚动到最新消息。

# 八、任务模型：长期方向与个人清单分离

早期设计把所有任务都强制关联长期目标。用户后来明确指出：

用户应该自己添加今天或本周任务；任务清单不必全部属于长期目标。

因此新增 personal_tasks：

scope=day 表示今天任务。

scope=week 表示本周任务。

今天任务保存具体日期。

本周任务保存周起始日期。

长期目标继续表示方向，任务清单负责行动。聊天 Tool 仍可以在用户明确要求时 向某个目标添加目标任务，两种模式并存。

# 九、关键转折：模型必须调用 Tool 真正执行

## 9.1 问题

用户曾要求模型把七个学习任务加入系统。模型回复“已经添加”，但 UI 没有 出现对应任务，之后还出现中文乱码。

这暴露出一个关键问题：

模型说“已完成”
≠
数据库真的发生变化

## 9.2 用户的明确需求

用户最终把要求表述得非常清楚：

我给大模型的指令，它可以通过调用 Tool 进行操作。

## 9.3 解决方案

系统增加 ChatToolRunner 和应用 Tool 白名单：

list_goals

list_tasks

create_goal

add_goal_task

set_task_completed

处理流程变为：

用户操作指令
  ↓
ChatToolRunner 判断是否需要 Tool
  ↓
Planner 从白名单生成计划
  ↓
ToolManager 校验、执行、审计
  ↓
数据库真实更新
  ↓
聊天返回逐步执行结果
  ↓
UI 重新加载 Dashboard

如果计划无效或某一步失败，回复会明确说明没有修改或在哪里停止，不再用普通 对话文本冒充执行结果。

这一改变把项目从“会聊天的界面”推进成了真正能够改变系统状态的 Agent。

# 十、设置与模型状态

用户发现设置页显示“local·未配置”，与实际已经接入大模型矛盾，并指出模型、 提醒和备份按钮不可用。

最终 Dashboard 返回真实模型信息：

provider：ollama

model：gemma3:12b

设置页连接后端：

保存模型名称，重启后生效。

修改每日提醒小时。

查看并创建 SQLite 备份。

这解决了“聊天能回复，但设置页说未配置”的状态分裂。

# 十一、前后端联调结果

前端使用同源相对路径 /api/*，后端同时提供静态 UI 和业务 API，默认地址：

http://127.0.0.1:8765

实际联调确认：

/api/health 返回 200，API 版本 7。

/api/dashboard 返回目标、任务、消息、摘要、候选、记忆、设置和模型。

/api/daily、/api/backups 正常。

/、/app.js 正常提供 UTF-8 静态资源。

无效目标、任务、提醒和记忆操作返回明确 400。

错误输入不会改变真实目标、任务或候选数量。

前端所有 getElementById 都能在 HTML 中找到对应节点。

前端请求路径都有后端路由。

自动化测试结果：

84 passed
0 failed

JavaScript 语法检查也已通过。

当前测试缺口是：pytest 尚未直接启动临时 HTTP 服务验证全部 API 状态码与 响应 Schema，实时接口契约仍主要依赖联调检查。

# 十二、GitHub 发布过程

## 12.1 仓库

项目仓库：

https://github.com/pylcreated/PersonAi

## 12.2 认证问题

用户最初在 WSL 中安装 GitHub CLI，通过设备码登录时遇到：

WSL 无法自动打开 Windows 浏览器。

多次重复登录触发 “Too many requests”。

浏览器显示授权成功，但 WSL 终端没有及时完成状态更新。

VPN 可能影响 WSL 和 Windows 的网络路径。

最终改为在 Windows PowerShell 中使用 GitHub CLI 登录。设备授权成功后， gh auth status 确认账号 pylcreated 已登录。

Git HTTPS 访问又受到代理影响，随后使用 Windows 本地代理 127.0.0.1:7890 完成推送。

## 12.3 安全发布

推送前完成：

创建 .gitignore。

排除 .env、SQLite 数据库、备份、日志、虚拟环境和个人运行状态。

检查待提交文件和敏感内容。

运行 84 项测试。

检查 JavaScript 语法。

发布采用功能分支和草稿 PR：

main
  └─ agent/personal-agent-ui-tools
       └─ Pull Request #1

这样可以先审查完整改动，再决定何时合并到 main。

# 十三、需求演进总表

| 阶段 | 当时需求 | 暴露的问题 | 最终决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概念阶段 | 主动目标复盘教练 | 价值尚未验证 | 先做单用户 MVP |
| Telegram MVP | 每日提问和周报 | Token、网络、外部平台阻塞 | 抽象消息通道 |
| 邮件备选 | 降低平台注册成本 | 仍需 SMTP/IMAP 与网络 | 转为本地控制台 |
| 外部 LLM | OpenAI/DeepSeek | Key、余额、稳定性 | 使用 Ollama 本地模型 |
| CLI 阶段 | 先跑通业务闭环 | 使用门槛和可视性不足 | 增加本地 Web UI |
| 静态 UI | 快速做界面原型 | 假按钮、501、无后端联动 | 同源 Web/API 服务 |
| 目标任务 | 任务全部关联目标 | 不符合个人清单习惯 | 增加独立今天/本周任务 |
| 记忆审核 | 只显示空状态 | 无补做分析和正式记忆展示 | 打通完整审核链路 |
| AI 操作 | 模型文字声称已执行 | 数据没有改变 | 强制通过应用 Tool |
| 发布阶段 | 上传 GitHub | WSL 认证、VPN、代理问题 | Windows gh + 草稿 PR |

# 十四、AI 协作方法总结

## 14.1 有效做法

本项目中最有效的协作方式不是一次性要求 AI “做完整项目”，而是：

先给出清晰的产品目标。

把功能拆成可以运行的小步骤。

每一步都实际启动和点击。

用截图和具体位置反馈问题。

区分“视觉完成”“接口完成”和“数据真的变化”。

让 AI 在修改后运行测试和联调。

重要架构决策写入文档和 Git。

## 14.2 用户反馈的价值

本轮大量关键改进都来自非常具体的使用反馈：

“两个脚本都有问题。”

“按钮无法点击。”

“本地服务没有连接。”

“任务没有添加或联动。”

“我要的是模型调用 Tool 进行操作。”

“返回聊天页面应该默认在最底端。”

这些反馈比抽象的“优化体验”更有效，因为它们提供了可定位的页面元素、错误 状态和预期行为。

## 14.3 AI 输出必须验证

项目多次证明：

代码生成后要实际运行。

按钮存在不代表功能存在。

模型回复成功不代表数据库成功。

浏览器授权成功不代表终端状态已经更新。

单元测试通过不代表 HTTP 接口一定匹配。

文档写着某个端口不代表启动脚本也使用同一端口。

因此最终形成“实现—运行—观察—修复—测试—文档—提交”的闭环。

# 十五、当前项目状态

当前项目已经具备：

本地 Web UI 和 CLI。

Ollama 实时对话。

长期目标和个人任务清单。

模型通过 Tool 查询和更新目标/任务。

每日摘要、Evidence 和启动补偿。

候选记忆审核和正式长期记忆。

周回顾。

提醒设置和数据库备份。

分层架构、权限和审计。

一键启动脚本。

84 项自动化测试。

GitHub 仓库和草稿 PR。

项目已经从“可生成代码的 MVP 概念”进入“可以持续本地自用验证”的阶段。

# 十六、仍然存在的边界

本地模型速度依赖硬件，尚无流式输出。

Web 服务只监听本机，没有登录、HTTPS 或公网部署。

超长单日聊天尚未分块分析。

跨午夜聊天和日报缺少完整会话锁。

候选记忆编辑和复杂冲突处理仍主要依赖 CLI。

HTTP API 尚缺完整自动化契约测试。

真实模型质量缺少长期离线样本集。

尚未经过 30 天连续真实使用验证。

# 十七、下一阶段建议

建议按以下顺序继续：

合并并标记当前 GitHub PR 为可评审状态。

增加隔离数据库下的 HTTP API 集成测试。

增加聊天流式输出或阶段性进度反馈。

完成跨午夜会话锁和超长聊天分块分析。

持续使用 30 天，记录真实失败、误判和记忆质量。

用真实数据重新评估“主动教练”是否比普通任务工具更有价值。

如果未来需要他人使用，再设计认证、数据隔离和安全部署。

# 结语

Personal Agent 的演进不是一条直线。它从 Telegram Bot 开始，经过邮件 备选、本地控制台、外部模型、本地模型、CLI、Web UI，再进入 Tool 真执行和 可追溯 Memory。

每次技术转向都不是为了追求更多功能，而是在回答同一个问题：

怎样让一个围绕个人目标、行动和反思的 AI 助手，真正稳定地在日常生活中
使用，而不只是停留在演示和模型回复里？

当前版本已经给出了一个可运行的本地答案。接下来最重要的不是继续堆叠页面， 而是长期使用、记录真实问题，并让系统在可靠性、记忆质量和行动闭环上继续 成熟。